Публичное акционерное общество

«ТНС энерго Кубань»

Паспорт

инвестиционного проекта

на установку охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках

г. Краснодар 2019 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта К_ПО_1

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты

реализации проекта

1. Цель проекта:

- Выполнить требования предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Выполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 №35 ФЗ «О противодействии терроризму»;

- ПАО «ТНС энерго Кубань» имеет 7 филиалов, 48 производственных участков и 8 контролерских пунктов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. В результате реформирования, производственные помещения от сетевых филиалов ПАО «Кубаньэнерго» перешли на баланс ПАО «ТНС энерго Кубань». Часть помещений не были оборудованы ОПС, либо имели устаревшее оборудование пожарной сигнализации. Были получены  устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах, либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы.

- Создание оптимальных условий для обеспечения надлежащей антитеррористической защищенности объектов, используемых в производственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань», предупреждения возможных противоправных проявлений и имущественных посягательств;

- Создание условий для надлежащего документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формированию доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению;

- Создание условий для обеспечения надлежащего внутри объектного и пропускного режима, обеспечения необходимой защиты информационных систем персональных данных и конфиденциальной информации.

- Задачи:

- Снизить расходы по антитеррористической защищенности и безопасности объектов, используемых ПАО «ТНС энерго Кубань»  в производственной деятельности;

- Повысить эффективность мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений на объектах Общества;

- Создать действенную систему безопасности личности, общества, сохранности имущества ПАО «ТНС энерго Кубань», позволяющую предупреждать и адекватно реагировать на возможные противоправные проявления и имущественные посягательства на объектах Общества;

- Надлежащим образом обеспечить предотвращение несанкционированного проникновения на охраняемые объекты; своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и безопасность охраняемых объектов, в том числе актов незаконного вмешательства;

- Обеспечить возможность документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формированию доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению.

- Этапы, сроки исполнения проекта:

- Заключение договора подряда с контрагентом, выбранным по итогам анализа коммерческих предложений. Начало – 1 квартал 2021 года. Окончание – 4 квартал 2021 года;

- Выполнение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках и видеонаблюдение. Начало – 1 квартал 2021 года. Окончание – 4 квартал 2021 года;

- Ввод в эксплуатацию основных средств «охранно-пожарная сигнализация в филиалах и производственных участках и видеонаблюдение». Начало – 2 квартал 2021 года. Окончание – 4 квартал 2021 года;

- Результаты реализации проекта:

- Исполнение требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Исполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 №35 ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Повышение эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений на объектах Общества;

- Надлежащее обеспечение сохранности имущественного комплекса Общества, предупреждение и профилактика хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств в результате внутренних (со стороны сотрудников Общества) и внешних посягательств;

- Создание оптимального режима безопасности объекта в нерабочее время;

- Своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и безопасность охраняемых объектов, в том числе актов незаконного вмешательства;

- Возможность своевременного оповещения органов правоохраны в случае нарушения общественного порядка на объекте;

- Возможность документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формированию доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению.

Ill

Показатели инвестиционного проекта, в том числе

показатели энергетической эффективности

Учитывая современные технологии, значительно сократятся расходы на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов Общества при существующем повышении эффективности мер, направленных на действенное функционирование систем безопасности личности, общества, сохранности имущества ПАО «ТНС энерго Кубань», позволяющих предупреждать и адекватно реагировать на возможные противоправные проявления и имущественные посягательства на объектах Общества.

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации

инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и

текущие годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирования, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора подряда с контрагентом, выбранным по итогам анализа коммерческих предложений. | 1-й – 4-й квартал 2021 года | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение подрядным способом работ по установке охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках и видеонаблюдение | 1-й – 4-й квартал 2021 года | 100 | 600,00 | 500,00 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию основных средств | 2-й – 4-й квартал 2021 года - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого стоимость реализации проекта | 1-й – 4-й квартал 2021 года | 100 | 600,00 | 500,00 |

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

В связи с тем, что проект не находится в стадии реализации, отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта отсутствует.

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики

В ходе реализации инвестиционного проекта был заключен контракт изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы.